	ATA DE REUNIÃO DE PROJETO
Cliente: PROFESSORES E ALUNOS			Nome do projeto: REFORÇO
Local		Data	Horário Inicial	Horário Final
Reitoria do IFNMG		25/05/2015	17:00	18:30

Integrantes da Equipe	Instituto	E-mail
Fabiano Gonçalves Matos	IFNMG	fgm@cin.ufpe.br
Fabrício Gonçalves Matos	IFNMG	fgm2@cin.ufpe.br
Nelson Barros Cavalcante Junior	IFNMG	nbcj2@cin.ufpe.br
Rogério Luiz Cardoso Silva Filho	IFNMG	rlcsf@cin.ufpe.br

Pauta da Reunião
Definir cronograma / Definição do escopo inicial do projeto / Definição das ferramentas a serem usadas. / Discussão sobre elicitação de Requisitos básicos / Definição dos documentos de inicio do projeto / Divisão de tarefas iniciais

Relatório
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio as 17:00 hs realizou se a primeira reunião presencial do projeto REFORÇO, onde estiveram presentes os integrantes da Equipe 08 Fabiano, Fabrício, Nelson e Rogério. / No primeiro momento foi definido o cronograma a ser seguido na realizações das atividades, levando em consideradão a data final de entrega do projeto já definida, a saber 24/07/2015. / Também foram discutidos o escopo do sistema bem como os requisitos básicos do mesmo sendo registrados em rascunho para posterior registro mais formal por um dos integrantes da equipe a ser definido. / Foram definidos os seguintes documentos para inicio do projeto a ser apresentados e rediscutidos na próxima reunião: Cronograma, Documento de Escopo do Sistema, Documento de Requisitos e Diagrama de Modelo Conceitual. / Ao final da reunião foram divididas as tarefas a serem realizadas por cada um dos integrantes da equipe como descrito no quadro Tarefas, também definido os meios de comunicação como sendo whatsapp, e-mail, interação presenciais além de agendar uma nova reunião para a data registrada no quadro Agenda da Próxima Reunião.

Tarefas
Itens	Descrição	Responsável	Data Limite
01	Detalhamento e apresentação do cronograma.	Fabiano	02/06/2015
02	Detalhamento e apresentação do documento de Requisitos.	Nelson	02/06/2015
03	Detalhamento e revisão do Documento de Escopo do Sistema.	Rogério	02/06/2015
04	Detalhamento e apresentação do diagrama de Modelo Conceitual.	Fabrício	02/06/2015

Agenda da Próxima Reunião
Data	Horário de Inicial	Horário Final	Local
02/06/2014	19:00	20:30	Reitoria do IFNMG
Sugestão de Pauta
Apresentação e validação das tarefas; / Discutir Diagrama de Atividades e Classes / Definir Atividades do próximo Sprint.

Assinaturas

___________________________	___________________________
   Fabiano Gonçalves Matos	Fabrício Gonçalves Matos

___________________________	___________________________
Nelson Barros Cavalcante Junior	Rogério Luiz Cardoso Silva Filho